**LAPORAN PERENCANAAN KAMPUNG KB**

**PROPINSI SULAWESI BARAT**

**JANUARI S/D JUNI 2022**

Kabupaten : Mamasa

Kecamatan : Mambi

Desa : Sendana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PERMASALAHAN** | **INTERVENSI KEGIATAN** | **PELAKSANA KEGIATAN** | | | **WAKTU** | **HASIL YANG DICAPAI** | **KETERANGAN** |
| **APBD** | **APBN** | **SWASTA** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1  2  3 | Akses jalan antar Dusun  Tidak ada tempat yang memungkinkan diadakan pertemuan/musyawarah (Aula pertemuan)  Kurangnya fasilitas/sarana WC umum di kompleks PAUD/BKB | Pembuatan jalan lingkar sebagai akses antar Dusun  Pembuatan gedung serbaguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum  Kepala Desa melalui anggaran desa telah mengalokasikan anggaran pembuatan WC umum di lokasi PAUD/BKB |  |  |  | Dikerjakan pada bulan Juli 2022  Dilaksanakan bulan September 2022  Dilaksanakan pada bulan oktober 2022 | Pekerjaan sudah selesai dan sangat membantu masyarakat setempat  Gedung serbaguna sudah berdiri melalui program Marasa  WC sudah dibangun dan siap dipakai. |  |

PKB Diketahui :

Koordinator, Kepala Desa,

**MARTONO, S.Sos** **M. NASIR**

Nip. 19840307 200701 1 005

**LAPORAN PERENCANAAN KAMPUNG KB**

**PROPINSI SULAWESI BARAT**

**JULI S/D DESEMBER 2022**

Kabupaten : Mamasa

Kecamatan : Mambi

Desa : Sendana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PERMASALAHAN** | **INTERVENSI KEGIATAN** | **PELAKSANA KEGIATAN** | | | **WAKTU** | **HASIL YANG DICAPAI** | **KETERANGAN** |
| **APBD** | **APBN** | **SWASTA** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1  2  3  4 | Rencana pembangunan gedung PAUD  Rencana pembangunan talud penanggulangan bencana di bantaran sungai Kampung KB  Rencana pembangunan pemukiman baru  Pembuatan jalan antar Dusun | Sementara diproses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa  Sementara diproses di Dinas Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Mamasa  Sementara proses di Dinas Pemukiman dan Perumahan kabupaten Mamasa  Kepala Desa akan mengalokasikan anggaran melalui anggaran Dana Desa | V  V  V |  |  | Anggaran perubahan tahun 2022  Anggaran perubahan tahun 2022  Anggaran perubahan tahun 2022  Anggaran tahun 2022 | Sementara diproses karena sudah dimasukkan proposal  Sementara proses di Kabupaten Mamasa  Sudah masuk usulan di Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Mamasa  Dengan adanya pembangunan jalan antar Dusun maka diharapkan masyarakat semakin semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. |  |

PKB Diketahui :

Koordinator, Kepala Desa,

**MARTONO, S.Sos** **M. NASIR**

Nip. 19840307 200701 1 005